附件1

浙江省冷链物流高质量发展三年行动计划（2023-2025年）

为贯彻落实《“十四五”现代物流发展规划》（国办发〔2022〕17号）、《“十四五”冷链物流发展规划》（国办发〔2021〕46号）、《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》（发改经贸〔2021〕1809号）和《浙江省服务业高质量发展“百千万”工程实施方案（2023-2027）》（浙政办发〔2023〕8号），接续推动全省冷链物流创新发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要，助力高质量发展建设共同富裕示范区，立足我省实际，制定本行动计划。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省第十五次党代会、省委十五届二次全会部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“两个先行”为引领，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，围绕冷链物流重要区域、关键环节、重点品类，加快实施冷链物流高质量发展五大计划，全方位提升冷链物流体系现代化水平，打造城乡冷链物流优质均衡协调发展的省域范例，推动我省建成“一带一路”国际冷链物流进出口重要枢纽、全国冷链物流骨干通道重要节点和长三角区域冷链物流一体化创新示范基地，打造全面实施服务业高质量发展“百千万”工程的标志性成果，为奋力谱写中国式现代化浙江篇章作出新的贡献。

（二）发展目标

到2025年，衔接产地销地、贯通城市乡村、融合国际国内的冷链物流网络更加完善，城乡冷链物流水平差距进一步缩小，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，在国家骨干冷链物流基地网络中的重要性不断提升，建成集约高效、绿色安全、智慧畅通、保障有力的现代冷链物流体系。

——基础设施更加完善。冷链物流基础设施空间布局更加集约高效，力争创建国家骨干冷链物流基地2个，实现省级冷链物流基地11个设区市全覆盖，新增6个省级冷链物流园区，产地/销地冷链集配中心规模和设施利用效率持续提升，“骨干基地-物流园区-集配中心-配送网点”四级冷链网络节点体系更加优化。冷链物流设施设备规模持续提升，冷库容量超2200万立方米，其中产地预冷保鲜设施容量达820万立方米以上，产地冷藏保鲜设施数量达3200个，冷藏运输车辆达25000辆以上。

——发展质量显著提高。冷链物流规模化组织效率大幅提升，标准化、智慧化、绿色化水平明显提高，精细化、多元化、品质化冷链物流服务能力显著增强，区域间冷链物流水平差异显著减小。形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业，新增全国百强冷链物流企业4家、星级冷链物流企业3家。冷链物流全链温度达标率持续提高，果蔬、肉类、水产品产地低温处理率分别达到30%、86%、85%，农产品产后损失和流通环节腐损率显著下降。

——服务水平明显提升。冷链物流监管法律法规进一步完善，“政府监管、企业自管、行业自律、社会监督”的监管机制基本建立，冷链食品追溯系统更加完善，冷链物流数字化监测监管体系基本形成。从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者网上备案率（第三方冷库）达到98%以上，1000立方米以上冷库温湿度监控接入省级相关平台比例达50%，有效提升治理侧数字化监管能力。

——“百千万”工程支撑更加全面。依托国家骨干冷链物流基地、省级冷链物流基地和园区，鼓励发展以冷链物流为特色的省级现代服务业创新发展区。以物流A级企业、冷链物流百强企业、星级冷链物流企业为基础，培育5家左右省级冷链物流领军企业。加快推进冷链物流标志性项目建设，完成重大项目投资超500亿元。完成冷链物流从业人员培训超33000人次。

表1 浙江省冷链物流高质量发展主要指标现状及三年目标

| 类别 | 序号 | 指标 |  | 2022年 （现状） | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 设施 | 1 | 冷库容量 |  | 1817万m3 | 2200万m3 |
|  | 2 | （人均）冷库容量 |  | 0.27m3 | 0.32m3 |
|  | 3 | 产地冷藏保鲜设施库容 |  | 610万m3 | 820万m3 |
|  | 4 | 产地冷藏保鲜设施数量 |  | 2008个 | 3200个 |
|  | 5 | 冷藏运输车辆 |  | 18168辆 | 25000辆 |
|  | 6 | 国家级冷链物流骨干基地 （库容≥25万m³） |  | 3个 | 5个 |
|  | 7 | 省级冷链物流骨干基地 （库容≥25万m³） |  | 12个 | 11个设区市全覆盖 |
|  | 8 | 冷链物流园区 （库容≥8万m³） |  | 27个 | 33个 |
| 发展 质量 | 9 | 产地低温处理率 | 果蔬 | 12% | 30% |
|  |  |  | 肉类 | 80% | 86% |
|  |  |  | 水产品 | 80% | 85% |
|  | 10 | 冷链物流百强企业 |  | 1家 | 5家 |
|  | 11 | 星级冷链物流企业 |  | 2家 | 5家 |
|  | 12 | 技术设备 | 新能源冷藏车 | 131辆 | 500辆 |
|  |  |  | 农批市场交易型冷库封闭式月台比例 | - | 50% |
| 服务水平 | 13 | 数字化监测监管 | 第三方冷库网上备案率 | 95% | 98% |
|  |  |  | 1000m3以上冷库温湿度监控接入平台比例 | 14.8% | 50% |
| 百千万工程支撑 | 14 | 省级冷链物流领军企业 |  | - | 5家 |
|  | 15 | 重大项目投资 |  | 362亿元 | 500亿元 |
|  | 16 | 冷链物流从业人员培训次数 |  | - | 33000人次 |

二、主要任务

（一）实施冷链物流基础设施“强网强基”计划

1.提升骨干冷链物流基地支撑衔接能力。以精准高效服务跨区域、跨季节冷链运输需求为导向，提升我省舟山、宁波、嘉兴国家骨干冷链物流基地支撑国家冷链物流东南沿海骨干大通道能力，持续推动省级骨干冷链物流基地完善冷链设施设备、增强全程冷链服务规模和水平，实现骨干基地间设施设备、信息数据等冷链物流要素空间集约、互联共享。积极支持杭州、温州和台州创建“十四五”国家骨干冷链物流基地，加强我省沿海地区与国内外冷链通道衔接能力。（省发展改革委、省商务厅、省农业农村厅、省自然资源厅；各设区市人民政府，以下各项任务均需各设区市人民政府根据本地实际落实责任，不再列出）

2.补齐以山区海岛为重点的产地冷链物流设施短板。一是以山区海岛特色农产品优势区、鲜活农产品产地为重点，依托已建省级冷链物流园区，布局一批产地冷链物流园区，集约建设产地冷藏保鲜设施，强化产地预冷、仓储保鲜、初加工等能力。（省农业农村厅、省自然资源厅）二是推动县级产地冷链集配中心建设，重点增强商品化处理、田头市场、冷藏保鲜、集散分销等能力，提升农产品产后集散和商品化处理效率。（省农业农村厅、省发展改革委、省商务厅、省邮政管理局）三是推动产地存量冷藏设施有效共享，引导形成设施共享的市场化机制，提高冷链设施利用率，降低政府重复建设投入。（省农业农村厅、省交通运输厅）

3.优化满足城乡差异化需求的销地冷链物流设施布局。一是以四大都市区为重点，依托现有省级冷链物流园区，在城市绕城高速公路沿线等近郊区域整合和改扩建一批城市销地冷链集配中心，引导冷库等设施布局合理集中，补全流通加工、区域分拨、城市配送等功能设施，提高冷链干支线衔接效率。（省发展改革委、省自然资源厅、省商务厅）二是拓展县级产地冷链集配中心中转集散、分拨配送功能，推进县级销地冷链分集配中心建设，引导大型供销、邮政快递、交通运输、生鲜电商等企业参与建设，推动冷链物流配送服务网络下沉至中小城镇和农村。（省发展改革委、省商务厅、省交通运输厅、省邮政管理局、省供销社）三是完善城乡末端冷链设施布局。加大城市人口密集区域的冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度，支持移动冷库、无人零售智能售货柜、冷链自提柜、智能冷藏奶箱等在企事业单位和大型社区广泛应用。鼓励商超、生鲜连锁店根据市场需求进行零售端冷链设施增设和改造升级，提高冷链物流服务能力。加快实施“快递进村”工程，推动乡镇冷链配送服务站点建设改造，依托现有配置扩大乡村冷链网络覆盖范围。（省商务厅、省邮政管理局）

专栏1 两端冷链物流设施补短优化工程

农产品冷链物流“百千”工程。按照区位优势突出、服务功能衔接的要求，依托各类市场主体、产地园区和渠道网络，整合优化冷链物流设施存量资源，通过新建、改建、扩建等手段，分类分级建设产地冷链集配中心60个；支持家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织等主体，在鲜活农产品主产区，合理集中布局建设产地冷藏保鲜设施600个。强化产地冷藏保鲜设施、产地冷链集配中心与农产品冷链物流基地、城市低温配送网点有效衔接，构建功能衔接、上下贯通、集约高效的产地冷链物流服务体系。 城乡冷链配送网点优化工程。依托大型商超、农贸市场、药店、快递网点、社区便利店、生鲜电商等，建设一批满足城乡差异化需求、支持不同冷链配送模式的末端配送网点，重点补齐人口规模较大和密度较高的大型城市社区冷链配送网点缺口，实现冷链到家。

（二）实施冷链物流技术装备“提标提效”计划

1.推动冷链运载装备更绿色高效。一是加快推动冷藏车绿色化，研发推广微型、轻型新能源冷藏车和增程式冷藏车，建立更加简洁合规的新能源冷藏车上牌和年检制度，完善新能源冷藏车充电设施布局，推动骨干冷链物流基地、冷链物流园区和产销冷链集配中心等节点的公共充电桩、加气站建设，有序淘汰高排放冷藏车。（省科技厅、省发展改革委、省交通运输厅、省公安厅）二是有序推进冷藏车标准化，研究制定分环节、分品类的标准化冷藏车配置方案，以提高装卸效率为导向，加快形成适应干线运输、支线转运、城市配送等不同需求的冷藏车车型和规格标准，生产推广一批统一等级标识、配置要求的标准化冷藏车，分步淘汰非标准化冷藏车。（省交通运输厅、省公安厅、省市场监管局）三是推广单元化标准化冷链运载器具，鼓励批发、零售、电商和运输企业在采购订货和收验货过程中，使用适合不同产品的标准化托盘、周转箱（筐）以及可循环的绿色环保冷藏快递储存箱或保冷袋等作为计量单元和运载单元，实现冷链运输全程“不倒托”、“不倒箱”。根据不同冷链产品需求，加强标准化冷链运载器具循环共用体系建设，完善运载器具租赁、维修、保养、调度等公共运营服务，提高标准化冷链运载器具利用率。（省市场监管局、省科技厅、省商务厅）

2.推动冷链仓储装备更专业安全。一是改造提升产地冷藏保鲜设施，改造提升产地存量单温区机械冷库、气调贮藏库或通风等单一冷库，满足不同产品和季节的预冷需求。推广移动式产地预冷加工设备，探索建设租赁共享式“田头小站”等移动冷库，提高产地预冷设施综合利用效率。（省农业农村厅）二是加快升级城郊中转冷库设施，推动农产品批发市场冷库升级改造，优化封闭式装卸站台等设施，完善流通加工、分拨配送、质量安全控制等功能。（省商务厅、省农业农村厅）三是加快推动冷链仓储标准和制冷技术推广应用，严格落实冷库建设的节能标准和安全要求，提升企业新建、改造冷库及低温加工装备过程的设计管理水平，减少重复改造的成本。支持企业创新利用自然冷能、太阳能等清洁能源，因地制宜使用绿色低碳的二氧化碳复叠制冷等高效制冷技术和保温耗材，有效提升冷库（冻结间）的保温阻燃性能、制冷效率和安全性，有序淘汰关停不合规不合法冷库。（省商务厅、省市场监管局、省生态环境厅）

3.推动冷链数字设施更智能互联。一是推动专业冷链物流信息平台建设，支持国家和省级骨干冷链物流基地、园区建设运营主体搭建专业冷链物流信息平台，广泛集成区域内冷链货源、运力、库存等市场信息，为冷链业务一体化运作提供平台支撑。（省发展改革委、省交通运输厅、省市场监管局）二是推广应用数字化冷链配送运载单元，鼓励商贸流通骨干企业、邮政快递企业、供销合作社等在车载冷藏箱、保温周转箱、冷藏快递储存箱等设施设备中加强互联网技术的应用，提升城市低温配送时效。（省商务厅、省邮政管理局、省供销社、省交通运输厅）三是挖掘利用冷链物流运行大数据，研究制定冷链大数据采集共享标准，支持企业通过大数据开展精准营销和个性化供应链服务，辅助生鲜食品生产加工企业和农产品生产主体合理安排计划、精准组织生产，助力销售企业实现自动补货和智能调拨。（省市场监管局、省大数据局、省经信厅）

专栏2 冷链物流设施装备更新提质工程

移动冷库推广应用工程。以全省430个特色农产品优势区为重点，探索发展共享式“田头小站”等移动冷库，制定符合浙江实际的移动冷库建设标准，推广一批适应产地需求、标准化程度高的移动冷库。 城市冷链物流设施升级工程。支持企业建设一批高标准冷库，开展城郊农产品批发市场老旧冷库改造升级行动，建设封闭式装卸站台，根据冷链需求使用合适的环境友好型制冷剂，鼓励建设公共冷库、净菜加工车间等设施，安装符合标准要求的温湿度监测设备。推动具有冷链设施的快递末端网点和温控功能的智能快件箱、智能信包箱、冷链智能自提柜等纳入城市建筑工程公共基础设施配建标准，分类有序推动新建、改扩建城市社区按标准配套设置智能快件箱、智能信包箱等自助服务设备。 冷链物流数字平台培育工程。支持骨干冷链物流基地、园区、龙头企业建设集在线交易、信息发布、位置跟踪、质量追溯、数据分析、技术咨询和行业分析等功能于一体的第三方冷链物流公共信息服务平台，拓展“一键找库”“一键找车”等服务应用，完善冷链物流智能监控与追溯功能，提高冷藏车和冷库的利用率。

（三）实施冷链物流服务品质“优创优享”计划

1.强化产地冷链物流服务能力。一是鼓励各类农业经营主体和冷链物流企业加强合作，培育一批产地移动冷库和冷藏车社会化服务主体，发展设施巡回租赁、“移动冷库+集配中心（物流园区）”等模式，提高从田间地头向产地冷藏保鲜设施、移动冷库等的集货效率。（省农业农村厅）二是鼓励电商、快递企业利用既有物流网络，整合产地冷链物流资源，拓展农产品出村进城冷链物流服务渠道。（省农业农村厅、省邮政管理局）三是引导专业冷链物流企业开展从冷链源头基点到冷链集配中心、基地（园区）的衔接运输组织，构建稳定、高效、低成本运行的农产品出村进城冷链物流网络，促进农产品产地直供发展。（省农业农村厅、省邮政管理局、省供销社、省商务厅）

2.优化销地冷链物流服务模式。一是依托生鲜农产品经营企业、社区生鲜电商和生鲜门店等行业主体，加强与物流、电商、快递等企业合作，加快发展“生鲜电商+中央厨房+冷链宅配”等新型社区冷链物流业务模式。支持有条件的地方发展城市冷链即时配送，促进生鲜零售、餐饮、体验式消费融合创新。（省商务厅、省交通运输厅、省公安厅、省邮政管理局）二是大力推广冷链共同配送模式，开展多品种、小批量、多批次的冷链共同配送服务。鼓励各设区市开展城市冷链物流共同配送试点，设立城市冷链物流配送示范区和配送专线，推广应用多温区配送车、蓄冷保温箱和保温柜等，培育冷链物流跨界融合新模式。（省发展改革委、省商务厅）

3. 细化全品类冷链物流服务精度。一是提升果蔬产地低温处理率，推进果蔬产品商品化包装与冷链包装一体化，提升产地冷加工自动化水平，研究制定分品类的果蔬冷链物流标准，减少后期流通损耗成本。（省市场监管局、省农业农村厅、省商务厅、省科技厅）二是完善肉类供应链追溯体系，引导肉类经营者在省食品安全追溯系统中录入检验检疫信息，实现肉类从屠宰源头至市场销售的全链条无纸化交易，推动三星级以上农贸市场配备肉类销售制冷设备。（省农业农村厅、省市场监管局、省商务厅）三是提高水产品消费品质，鼓励活鱼纯氧高密度冷链等鲜活水产品冷链配送技术创新，加快应用二氧化碳高效水产速冻技术，打造一批高品质远洋水产品知名品牌。（省科技厅、省农业农村厅、省市场监管局）四是发挥龙头乳品企业以及电商、连锁超市等流通渠道作用，完善从生产厂商至消费者的低温液态奶全程冷链物流系统，规范销售终端温度控制管理，建设低温乳制品宅配仓，发展网格化、高频率的配送到家服务，提高配送时效。（省农业农村厅、省建设厅）五是督促食品生产经营企业加强速冻食品品控能力建设，配套完善品控设施，加强品控管理，打通原材料采购、产品加工销售、检验检测的全流程链条，完善速冻食品生产经营企业冷链物流服务追溯体系。（省市场监管局、省商务厅）六是加强医药冷链高效运行和应急保供能力，持续推动疫苗冷链储存运输和温度监测设备更新升级，完善省级疫苗冷链物流数字平台建设，鼓励发展多温共配、接力配送等模式，加强医药物流集配中心与末端设施的无缝衔接，构建广覆盖、高效率、低成本、安全可靠的医药产品冷链物流网络。健全应急联动服务及统一调度机制，严格落实全国统一的医药产品冷链物流特别管理机制，保障紧急状态下疫苗及其他医药产品冷链运输畅通和物流过程质量安全。（省卫生健康委、省经信厅、省交通运输厅、省药监局）

专栏3 冷链物流模式创新发展工程

农产品产地直供发展工程。推动农产品产地直供模式发展，鼓励大中型农业经营主体发展农超对接、农商对接、农企对接等农产品“短链”流通模式，支持生鲜电商+产地仓、生鲜农产品宅配等新型流通业态发展，打造特色鲜明、品质一流的农产品品牌。鼓励小规模农业经营主体统一集货至产地冷链集配中心，鼓励开展净菜、预制菜加工，为社区生鲜电商、餐饮企业、学校、企事业单位等终端客户提供直供直配服务。 城市冷链配送挖潜增效工程。引导冷链物流企业建立城市群共同配送联盟，组建冷链运输车队，搭建公共配送平台，支持城市商业街区、商圈、农贸市场共建共享小型公共冷库，开展城市多温共配模式创新试点，培育一批冷链配送品牌。 乡村冷链配送协同提速工程。支持乡镇快递企业基于乡村共同配送联盟，拓展乡村冷链共同配送业务，通过股本互换、供应链合作等方式，升级冷链设施设备，共享共用乡镇末端配送网点和冷藏车，提高存量网络资源利用率。

（四）实施冷链物流产业能级“进阶进位”计划

1.发展培育冷链物流服务业创新发展区。依托国家和省级骨干冷链物流基地、省级物流园区等核心载体，围绕各地市优势产业，以冷链业务、项目为纽带，加快形成冷链物流与实体经济深度融合模式，鼓励发展以冷链物流为特色的省级现代服务业创新发展区，增强数字经济对冷链物流产业的支撑能力，加大应用型、低能耗技术装备创新研发支持力度，加快构建冷链物流与实体经济、数字经济深度融合发展的产业新生态。（省发展改革委、省农业农村厅、省科技厅、省财政厅）

2.引进培育冷链物流领军企业。加强全省冷链物流产业上下游资源整合，鼓励现有的冷链物流企业兼并重组、合资协作等形式进行业务整合，培育集约化、多元化的冷链物流领军企业。支持龙头农产品企业、供应链企业和数字经济企业拓展冷链物流业务，推动冷链物流技术装备研发企业做大做强，打造培育一批冷链物流与农业、制造业、数字经济深度融合的领军企业。（省发展改革委）

3.扩大本土冷链物流品牌影响力。积极发挥龙头企业作用，引导冷链物流企业加强与果蔬、水产、肉类等生产加工企业的联盟合作，培育全程冷链“品字标浙江服务”品牌，支持具备实力的龙头冷链物流企业打造具有国际知名度的物流服务品牌。开展国际冷链物流合作，深度参与全球冷链产品生产和贸易组织，布局建设冷链海外仓，构建国内外衔接的物流通道网络，提升跨境冷链物流国际供应链全程组织管理能力和竞争力。（省市场监管局、省交通运输厅、省商务厅）

专栏4 冷链物流产业提能升级工程

重点冷链产业平台打造工程。依托国家和省级骨干冷链基地、冷链物流园区，打造重点冷链产业平台，找准冷链物流与特色产业的融合路径，通过冷链带动销售、销售促进生产等方式，整合生产网络、销售网络、冷链网络等网络资源，探索“冷链物流+种养殖”“冷链物流+生产加工”“冷链基地+新零售”“村社共享冷库+冷链企业共同配送”等产业联动新模式。 冷链物流领军企业培育工程。围绕果蔬、肉类、水产品、乳制品和医药产品等细分领域，以冷链产业融合发展模式为重点，遴选一批冷链物流与农业、制造业和数字经济融合创新的企业试点，提供冷藏物流、分级分选、初精加工、分拨集散等冷链产业综合服务和物联网、云计算、大数据等数字经济服务，形成一批专业化运作能力强、具备区域竞争力的冷链物流领军企业。 专业冷链物流人才引育工程。完善政产学研用结合的多层次冷链物流人才引育体系，支持有条件的普通本科院校、职业院校和培训机构开设冷链物流相关专业或培训课程，以应用为导向发展冷链物流继续教育，重点培养冷链产品供应链管理、冷链物流系统规划、冷链物流技术和企业运营等方面的专业人才。

（五）实施冷链物流治理模式“改革改进”计划

1.建立体系化闭环化工作滚动推进机制。以提升冷链物流治理实效为目标，细化梳理六张清单和四大体系，建立常态化实时归集相关数据的数据交互机制，集成一系列模型、算法、组件，谋划构建冷链物流工作的“指标动态-监测预警-决策支持-服务路径-评价反馈”闭环滚动推进机制，为我省优化冷链物流治理体系和治理能力提供机制保障。（省发展改革委、省交通运输厅、省大数据局）

2.强化冷链物流全链监管能力。一是引导冷链物流企业在产地预冷、冷链运输、冷链仓储、终端配送等各个环节按照规范要求对现有冷藏车安装定位跟踪以及全程温度自动监测、记录设备，在冷库、冷藏集装箱等设施中安装温湿度传感器、记录仪等监测设备，有效提升冷链物流食品品质监测和仓储运输过程温湿度智能感知能力。（省交通运输厅、省市场监管局、省商务厅）二是推进冷链食品追溯体系建设，强化“浙食链”系统推广应用，推动从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者网上备案，完善冷链食品品类和经营户贮存冷链食品的冷库信息模块，逐步实现冷链食品重点品类可追溯。（省农业农村厅、省市场监管局）

3.促进数字化治理场景互联增效。一是加快区块链技术在冷链物流智慧监测追溯系统建设中的应用，推动海关、市场监管、交通运输等部门进行协同监管和数据融合，依托“浙冷链”“浙食链”，形成全链条追溯体系，提升冷链监管效能。（省市场监管局、省交通运输厅、杭州海关、省大数据局）二是在物流大脑（浙里e物流）应用场景增加冷链物流模块，依托一体化智能化公共数据平台，整合全省冷链物流企业、市场、车辆等多源数据，谋划开发冷链物流产业地图，实现冷链物流运行态势的监测预警和趋势研判，提升行业数字化管理水平。（省发展改革委、省市场监管局、省交通运输厅、省大数据局）

专栏5 冷链产品追溯监管提效工程

冷链产品内外贸一体化监管工程。依托“浙冷链”“浙食链”，逐步将内贸冷链食品流通纳入追溯管理范围，推动省级平台与国家级平台和各类市场化平台数据交换和信息共享。到2025年，建成覆盖冷链产品重点品类、流通全链条、内外贸一体化的全省冷链食品追溯管理平台，形成跨部门业务联动、协同处置和共治共享的冷链物流监管体系。

三、保障措施

（一）加强统筹协调

由省现代服务业发展工作领导小组统一指导和监督，完善省级冷链物流发展工作协调机制，围绕基础设施、发展质量、服务水平和“百千万”工程支撑四个维度，建立定量定性相结合的指标体系、省市县三级联动的工作体系、部门分工明确的政策体系、成效实时量化的评价体系，明确主要目标、重点任务和具体责任单位，强化对冷链物流高质量发展的整体部署、政策指导和重难点分析，推动部门间的多跨协同，确保各项行动任务落实落细。成立冷链物流专家委员会，对各地冷链物流发展情况进行问诊把脉，对重点任务落实情况进行考核评估。（省发展改革委、省商务厅、省交通运输厅、省农业农村厅）

（二）完善要素保障

一是合理保障用地需求。合理保障冷链物流重大项目的用地需求，指导各地在每年新增产业用地中建设重大冷链物流基础设施，合理确定冷链物流项目土地出让底价、控制指标，探索制定冷链物流用地综合性评价指标体系。（省自然资源厅、省发展改革委）对利用原有土地建设冷链物流基础设施的企业，在办理规划许可、施工许可等方面依法予以支持。（省自然资源厅、省建设厅）支持村集体建设用地用于冷链基础设施节点建设。（省自然资源厅、省农业农村厅）二是加强财税金融保障。积极争取国家有关冷链物流发展专项资金，用好省级财政相关专项资金，落实好国家有关冷链物流发展的财税政策，加大对冷链物流关键技术研发、冷链物流基地和园区、重大项目、重点企业的支持力度，鼓励产业发展基金投资冷链重大项目和龙头企业。（省发展改革委、省财政厅、浙江省税务局、省经信厅）深入实施融资畅通工程，推动冷链物流运行数据与融资信用信息融合，持续完善银政企合作平台和对接机制，引导金融机构在风险可控、商业可持续的前提下创新融资机制、开发金融产品、拓宽融资渠道，为冷链物流企业提供融资保障，重点为冷链物流基础设施建设、设备更新改造提供中长期融资和直接融资。（省地方金融监管局、浙江证监局、省发展改革委、人行杭州中心支行、浙江银保监局）三是强化专业人才支撑。鼓励高校、科研院所研究设立冷链物流相关专业。依托培训机构、行业协会开展冷库运营、冷库安全、产品运营等方面的培训和考试，推动建立“企企联合、企校联合、企研联合、校协联合”等多模式、多层次的职业技术培训网络，探索建立冷链物流产教联盟。完善冷链物流相关人才认定和补贴制度，加强高技能人才建设，积极吸引国内外领军人才，引进和借助优质的科研项目力量，建立省级冷链物流研究院，支持有条件的企业申报建设博士后科研工作站和省市级重点实验室、企业技术中心等研究机构。（省发展改革委、省教育厅、省人力社保厅、省科技厅）四是完善通行停靠保障。完善全省城市配送冷藏车统一标识制度，积极推行“分时段配送”、“夜间配送”，提升城市冷链配送效率。（省商务厅、省公安厅）进一步优化冷藏车城市通行便利政策，有序放开轻型以下厢式、封闭式新能源冷藏货车通行限制，对统一标识的城市配送冷藏车、新能源冷藏车、民生保障、医疗药品冷藏车优先放开通行限制。（省公安厅、省商务厅）优化冷藏车临时停靠政策，允许冷藏车在不影响正常交通的前提下进行不超过半小时的停靠装卸作业。（省公安厅）五是加大用电优惠支持力度。鼓励冷链物流基地和园区利用符合条件的厂房屋顶、停车场布局分布式光伏发电项目，推行即时受理备案制度和“自发自用、余电上网”模式。严格落实用电优惠政策，对家庭农场、农民合作社、供销合作社、产业化龙头企业、邮政快递企业等各类实体在农村建设的保鲜仓储设施用电执行农业生产电价。（省能源局）

（三）强化组织实施

一是发挥协会作用。依托现有物流领域社会团体或由冷链物流大型国企、行业龙头企业等链主型企业牵头成立省级冷链行业协会，发挥冷链企业和政府部门间桥梁纽带作用，协助完善和宣贯冷链物流相关政策标准，积极引导行业健康有序发展。定期组织行业沙龙和论坛，开展业务技能、管理等方面培训和先进评选工作，提升行业发展质量，助力冷链物流行业转型升级。（省发展改革委、省交通运输厅、省商务厅、省民政厅）二是完善统计体系。根据国家要求，组织一次全省冷链物流行业调查。依托物流行业统计调查制度，率先开展冷链物流统计试点工作，研究编制冷链物流发展综合性指数。针对国家骨干冷链物流基地、省级冷链物流骨干基地（园区）、冷链物流重大项目，建立日常运行监测、分析研判和考核评价体系，定期开展线上线下相结合的督查检查。（省发展改革委、省统计局）三是优化营商环境。积极落实营商环境“一号改革工程”，深化物流领域体制机制改革，简化各类涉企事项审批审查办理流程，变“人工跑”为“数据跑”，提高办事效率，提升口岸通关便利化水平。（省发展改革委）四是加强舆论宣传。加强对保障食品安全重要性和冷链物流全链条典型案例的宣传力度，进一步加深公众对断链脱冷在食品浪费、保障食品安全等方面的认识，提高冷链企业和从业人员的产品质量安全意识和规范操作水平。（省委宣传部、省商务厅）

附表：1.浙江省冷链物流高质量发展行动十项重点工作

2.浙江省冷链物流高质量发展行动重点项目清单

3.浙江省冷链物流高质量发展行动重点改革清单

附表1

浙江省冷链物流高质量发展行动10项重点工作

| 序号 | 重点工作 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优化冷链物流总体布局。争创国家骨干冷链基地，持续开展省级骨干冷链物流基地和冷链物流园区的创建和挂牌。到2025年，争创国家骨干冷链物流基地2个，积极培育省级冷链物流基地，布局6个冷链物流园区，实现11个设区市全覆盖。 | 省发展改革委、省商务厅、省农业农村厅、省自然资源厅、各设区市人民政府 |
| 2 | 补齐产地冷链物流设施短板。持续推动产地冷链集配中心和移动式预冷设施设备相结合的产地预冷保鲜设施建设。到2025年，全省产地预冷保鲜设施容量达到820万m3以上，产地冷藏保鲜设施数量达3200个，果蔬、肉类、水产品产地低温处理率分别达到30%、86%、85%。 | 省农业农村厅、省自然资源厅、各设区市人民政府 |
| 3 | 促进城乡冷链物流配送服务优质均衡发展。补齐城乡冷链物流通道短板，加快实施农产品冷链物流“百千”工程和城乡冷链配送网点优化工程，建成一批提供线上线下相融合的低温处理、集中仓储和冷链配送服务的产地冷链集配中心和满足城乡差异化需求、支持不同冷链配送模式的末端配送网点。 | 省商务厅、省农业农村厅、省发展改革委、省交通运输厅、省邮政管理局、省供销社、各设区市人民政府 |
| 4 | 推动冷链储运设备更新升级。推动冷藏车绿色化更新，研发推广微型、轻型新能源冷藏车和增程式冷藏车，建立更加简洁合规的新能源冷藏车上牌和年检制度，完善新能源冷藏车充电设施布局。支持企业建设一批高标准冷库，开展城郊农产品批发市场老旧冷库改造升级行动，建设封闭式装卸站台，安装符合标准要求的温湿度监测设备。保障疫苗冷链储存运输和温度监测设备更新升级。到2025年，实现新能源冷藏车数量达500辆，农批市场交易型冷库封闭式月台比例达50%。 | 省科技厅、省发展改革委、省商务厅、省交通运输厅、省公安厅、省农业农村厅、省卫生健康委、各设区市人民政府 |
| 5 | 建设冷链物流公共服务数字平台。依托“浙冷链”、“浙食链”，推动省级部门相关平台、冷链物流企业平台、第三方冷链数据平台企业数据联通、功能对接，构建覆盖冷链产品重点品类、流通全链条、内外贸一体化的冷链物流公共服务数字平台。完善省级疫苗冷链物流数字平台建设。到2025年，实现1000m3以上冷库温湿度监控接入平台比例达50%，第三方冷库网上备案率达98%。 | 省市场监管局、省交通运输厅、省大数据局、省发展改革委、省农业农村厅、省卫生健康委 |
| 6 | 发展培育冷链物流服务业创新发展区。依托国家和省级骨干冷链物流基地、省级物流园区等核心载体，围绕各地市优势产业，以冷链业务、项目为纽带，鼓励发展以冷链物流为特色的省级现代服务业创新发展区。 | 省发展改革委、省农业农村厅、省科技厅、省财政厅，各设区市人民政府 |
| 7 | 培育冷链物流领军企业。鼓励现有的冷链物流企业兼并重组、合资协作等形式进行业务整合，培育集约化、多元化的冷链物流领军企业，遴选一批冷链物流与农业、制造业和数字经济融合创新的冷链物流领军企业。到2025年，全国冷链物流百强企业、星级冷链物流企业、省级冷链物流领军企业均达5家。 | 省发展改革委，各设区市人民政府 |
| 8 | 有效保障土地供应。合理保障骨干基地、物流园区、集配中心等重要冷链物流节点和冷链物流重大项目的土地供应，指导各地在每年新增产业用地中建设重大冷链物流基础设施，合理确定冷链物流项目土地出让底价、控制指标，探索制定冷链物流用地综合性评价指标体系。对利用原有土地建设冷链物流基础设施的企业，在办理规划许可、施工许可等方面依法予以支持。到2025年，完成冷链物流重大项目投资达500亿元。 | 省自然资源厅、省建设厅、省发展改革委，各设区市人民政府 |
| 9 | 推动成立省级冷链物流行业协会。依托现有物流领域社会团体或由冷链物流大型国企、行业龙头企业等链主型企业牵头成立冷链物流行业协会，协助完善和宣贯冷链物流相关政策标准，积极引导行业健康有序发展。定期组织行业沙龙和论坛，开展业务技能、管理等方面培训和先进评选工作，提升行业发展质量。到2025年，实现冷链物流从业人员培训次数达33000次。 | 省发展改革委、省交通运输厅、省商务厅、省民政厅 |
| 10 | 优化营商环境。积极落实营商环境“一号改革工程”，深化物流领域体制机制改革，简化各类涉企事项审批审查办理流程，变“人工跑”为“数据跑”，提高办事效率，提升口岸通关便利化水平。 | 省发展改革委、各设区市人民政府 |

附表2

浙江省冷链物流高质量发展行动重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计划建设内容与规模 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 项目单位 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌国际冷鲜城一区工程 | 用地面积79.76亩，总建筑面积5.7万平方米。项目布局3栋高标准立体冷库，冷库库容约30万立方米。 | 金华市义乌市 | 2023-2024 | 义乌市汇商冷链物流有限公司 | 50000 |
| 2 | 海西物流园 | 项目用地面积284.35亩（含代征道路54.06亩），总面积约160000平方，总投资约7.89亿元，建设内容集智能化物流交易区、仓储配送区、快递中转区、冷链物流区、物流综合大楼、货车停泊区、配套服务区。 | 温州市苍南县 | 2020-2023 | 温州华嘉物流有限公司 | 140000 |
| 3 | 罗森自有特色（PB）商品生产加工浙江供应链项目 | 该项目主要用于开展罗森盒饭、甜品、面包等自有特色鲜食类商品的加工生产，及为浙江区域辐射半径在300公里内的600+家罗森店铺提供全冷链智能物联供应服务。项目总用地面积57.926亩，建设用地面积38617.2平方米，总建筑面积61047.81平方米，其中地上建筑面积60946.31平方米，地下建筑面积101.5平方米，新增低温仓容2万立方米以上。项目拟于2021年12月动工建设，预计 2023年10月投产运行，投产后预计年产值2.5亿元，年税收1500~2000万元。 | 绍兴市诸暨市 | 2022-2023 | 浙江罗森供应链有限公司 | 30000 |
| 4 | 金义综合保税区二期项目（K地块、M地块） | 二期（K、M地块）规划用地总面积52554.32平方米，主要建设保税加工区、冷链仓储区等两个功能区及附属配套工程，总建筑面积约为30234.26平方米 | 金华市 金东区 | 2020-2023 | 金华市金义综合保税区建设发展有限公司 | 58270 |
| 5 | 普洛斯金义国际物流园项目 | 该项目用地面积100850㎡，建筑面积约89500㎡，计容面积约131500㎡。拟建设数字化电商仓库、智慧型快递配送中心、高端制造、冷链及医药配送中心等。主要包括2栋双层坡道库、1栋单层高标库及附属设施组成，年租金收入3200万，新增就业500人以上。 | 金华市 金东区 | 2022-2023 | 金华普交仓储设施有限公司 | 30440 |
| 6 | 开化传化产业园项目 | 主要分为物流功能区和综合配套功能区，物流功能区主要包括物流企业运营中心、货运班车总站、智能停车中心、仓储配送中心、车辆服务中心、冷链仓储运营中心、特色农产品电商服务中心等。综合配套功能区主要包含零售业、餐饮业、车友之家、加油加气站以及物流金融中心等。 | 衢州市开化县 | 2018-2024 | 开化传化产业发展有限公司 | 105000 |
| 7 | 网营物联（衢州）智能供应链运营中心项目 | 项目设置产能中心、产业供应链运营与商超配送、冷链仓储、场景展销与主题采买、供应链数据服务、园区与生活配套等功能区，以集约高效的多层立体设施，集成业内领先的智能技术与装备，打造成为衢州市供应链设施的标杆项目。 | 衢州市智造新城 | 2021-2023 | 网营（衢州）供应链有限公司 | 45000 |
| 8 | 申通国际总部 项目 | 新建 199 米高的主建筑和四幢小高层建筑以及园区广场等，目标成为桐庐新地标，打造集商贸办公、会议培训、技术研发、冷链物流服务、云仓服务、物流服务型企业集聚和国际快运总部等功能于一体的现代化特色园区。 | 杭州市 桐庐县 | 2020-2024 | 杭州申睿物流科技有限公司 | 158500 |
| 9 | 金太水产冷链骨干基地（二期）（年产10000吨水产冻品技改项目） | 省级冷链物流骨干基地项目，总用地面积21.736亩，总建筑面积35467平方米，项目拟购置制冷压缩机组、全自动清洗机、隧道式速冻机、自动分拣机、冷凝器、自动流水线等生产设备，项目建成后冷链总库容将达 26.84万立方米，形成年产10000吨水产冻品的生产能力。 | 台州市 温岭市 | 2021-2023 | 温岭市金太水产冷藏有限公司 | 10120 |
| 10 | 宁波梅山国际冷链供应链平台 项目 | 用地面积约400亩，建筑面积约30万平方米，建设冷库、加工中心、商务办公、展示交易中心。 | 宁波市 经开区（梅山） | 2021-2025 | 宁波梅山国际冷链有限公司 | 360500 |
| 11 | 文成县冷链物流基地建设项目 | 用地面积156亩，建筑面积约10.25万平方米，建设仓储用房、冷库用房、产品展厅、综合服务中心及配套设施等。 | 温州市 文成县 | 2023-2026 | 文成县交通建设投资有限公司 | 58359 |
| 12 | 南浔综合物流园区建设项目（浙北冷链物流基地） | 用地面积约654亩，建筑面积约26.55万平方米，建设临港加工中心用房、冷链物流中心用房、保税仓库及海关监管服务用房、配套物流堆场。 | 湖州市 南浔区 | 2023-2028 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | 191150 |
| 13 | 开化传化产业园项目 | 用地面积322.9亩，建筑面积约12.1万平方米，建设物流企业运营中心、货运班车总站、智能停车中心、仓储配送中心、车辆服务中心、冷链仓储运营中心、特色农产品电商服务中心及配套设施等。 | 衢州市 开化县 | 2018-2024 | 开化传化产业发展有限公司 | 105000 |
| 14 | 路桥区冷链物流中心项目 | 用地面积103亩，建筑面积14万平方米，建设保鲜库、速冻库、加工包装车间、仓储配送中心、货运交易中心及配套设施等。 | 台州市 路桥区 | 2023-2024 | 区交建集团 | 49955 |
| 15 | 温岭智慧冷链综合物流中心项目 | 用地面积400亩，建筑面积25万平方米，建设农产品消费品冷链物流、产业供应链物流于一体的现代智慧物流园区及配套设施等。 | 台州市 温岭市 | 2023-2026 | 温岭市交旅 集团 | 120000 |
| 16 | 洋山国际中转物流园区项目 | 用地面积744.27亩，建筑面积约87.59万平方米，建设冷链仓库、普通仓库、堆场及配套服务用房等。 | 舟山市 嵊泗县 | 2022-2025 | 裕程国际物流园区 | 160000 |
| 17 | 中通全球食品加工和冷链项目 | 用地面积184.5亩，建筑面积21.8万平方米，建设冷链仓储中心、中央厨房、冷链配送中心、产品质检中心、医药冷链服务中心、智能转运中心、云仓中心、冷链操作中心、交易展示中心及相关配套。 | 杭州市 钱塘区 | 2021-2024 | 浙江中通智能制造有限公司 | 260000 |
| 18 | 永康智慧一体化食品加工及农产品供应链冷链物流项目 | 用地面积98.22亩，建筑面积约11.6万平方米，打造八大产品线及冷链物流体系，建成“智慧一体化食品加工及农产品供应链冷链物流园区”。 | 金华市 永康市 | 2022-2024 | 浙江山海公厨科技有限公司 | 67380 |
| 19 | 衢州智慧冷链物流产业园项目 | 用地面积299亩，建设面积19.9万平方米，建设全温区智慧冷库、中央厨房、展示中心、研发中心、智慧管理中心、检测及信息中心、城市配送中心（零担物流）等。 | 衢州市 衢江区 | 2022-2025 | 衢州市智慧冷链开发有限公司 | 240000 |
| 20 | 冷鲜食品冷库建设项目 | 拟利用企业现有厂区土地面积5212.5平方米，新建建筑面积15825.6平方米，新增库容37830立方米（其中，冷冻库容8664.5立方米，冷藏库容29165.5立方米），购置冷库制冷系统、鲜食预冷设备、糕点冷却设备、冷库货架、低温加工车间制冷设备、分拣流水线等国内外先进设备，并配套智能监控、通风、变配电、电梯等公用工程设施，形成为浙江区域600家以上商超便利店、企事业单位、食堂等提供冷鲜食品冷藏冷冻服务的能力。 | 绍兴市诸暨市 | 2022-2023 | 浙江百森供应链有限公司 | 10350 |
| 21 | 南浔区农产品数字化智慧冷链物流园项目 | 用地面积约77.42亩，建筑面积约8.14万平方米，建设市场交易区、自产自销区、粮油干货区、智慧仓储物流冷库及配套用房等。 | 湖州市 南浔区 | 2022-2025 | 湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司 | 67370 |
| 22 | 嘉善县雨露空间生鲜水果智慧冷链物流 | 用地面积约42.97亩，建筑面积3.8万平方米，建设农产品物流配送设施，提供农产品、食品、药品冷链物流，食品、药品物流质量安全控制技术服务。 | 嘉兴市 嘉善县 | 2023-2024 | 浙江雨露空间果品有限公司 | 25754 |
| 23 | 新建年制造10万吨冷冻品冷链中心项目 | 用地面积26.6亩，建筑面积3.56万平方米，建设车间、冷链中心和办公楼及相关附属用房，供冷冻农产品、海鲜水产、中西药类低温仓储服务，冷链供应链配送。 | 绍兴市 柯桥区 | 2021-2023 | 绍兴华源企业管理有限公司 | 17481 |
| 24 | 长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场项目 | 用地面积约496亩，建筑面积约34.5万平方米，建设冷链物流、农批市场交易中心、农产品加工中心、保供仓储、后勤配套设施及其他配套设施。 | 绍兴市 越城区 | 2022-2025 | 绍兴八达农产品市场有限公司 | 216000 |
| 25 | 婺城新区农贸冷链物流中心 | 用地面积10亩，建筑面积1.2万平方米，建设冷链物流中心。新建集“农产品冷藏保鲜和物流配送、电商、质检”为一体的经营服务 中心。 | 金华市 婺城区 | 2022-2024 | 婺城区城乡建设投资集团有限公司 | 10206 |
| 26 | 开化县冷链物流配送基地项目 | 用地面积60亩，建筑面积约3万平方米，建设干仓和冷库。 | 衢州市 开化县 | 2022-2023 | 开化县供销集团 | 21000 |
| 27 | 北洋现代农业冷链物流中心和配套基础设施建设工程 | 用地面积34.82亩，建筑面积约4.9万平方米，建设农特产品交易市场、冷链仓储用房、物流加工及电商配送用房、特色农产品育苗研发用房、瓜农产业交流用房、农产品展销区及配套设施等。 | 台州市 黄岩区 | 2022-2025 | 台州市黄岩城投资产经营管理公司 | 114200 |
| 28 | 遂昌冷链物流城项目 | 用地面积约126亩，建筑面积约7万平方米，建设金岸市场安置、冷链物流综合体及相关配套等。 | 丽水市 遂昌县 | 2022-2025 | 遂昌县易鲜冷链物流有限公司 | 61000 |
| 29 | 长三角中央厨房建设项目 | 用地面积745亩,建筑面积约34.6万平方米，建设冷链仓储中心、开发现代高效农业、改造提升预制菜等特色农产品展示销售体验区。 | 湖州市 南浔区 | 2023-2027 | 湖州南浔景源农业发展有限公司 | 201562 |
| 30 | 浦江县冷链物流建设项目 | 用地面积40亩，建筑面积约2.3万平方米，建设电子商务中心区，冷链仓储物流配套区，农副产品、冷冻产品、储备肉O2O贸易集散产业园，电商孵化配套区四大功能区。 | 金华市 浦江县 | 2023-2024 | 浦江县市场开发服务有限公司 | 15000 |
| 31 | 长三角大宗温控商品供应链平台（嘉兴港区）项目 | 用地面积约125.99亩，建筑面积约12.14万平方米，建设进口食品（海鲜、肉类、水果）仓储用房，同时提供供应链管理服务、标准化服务、仓储设备租赁服务。 | 嘉兴市嘉兴港区 | 2021-2023 | 浙江中润互联供应链有限公司 | 78000 |
| 32 | 嘉海温控供应链及电商智慧产业园项目 | 用地面积约128亩，建筑面积约9.4万平方米，建设现代温控供应链产业基地、中央厨房配送中心、国际集采分拨中心、跨境电商交易服务平台、供应链金融创新平台、物联网智慧应用平台等。 | 嘉兴市海盐县 | 2021-2023 | 乐盐供应链（嘉兴）有限公司 | 66166 |
| 33 | 医药（电商）仓储物流项目 | 项目用地20亩，建筑面积约39885.36平方米，主要从事低温仓储、普通货物仓储服务及配套设施的建设租赁。 | 嘉兴市嘉善县 | 2021-2024 | 嘉善县善合企业管理有限公司 | 19035 |
| 34 | 桐乡市振东物流园区迁建及周边基础设施配套 工程 | 总用地面积为96857.11平方米，总建筑面积约473430平方米，其中地上建筑面积418414平方米，分为物流仓储用房建筑面积331520平方米（其中包括冷链物流建筑面积为52272平方米），电商中心、配套公寓及其他服务用房86894平方米，地下建筑面积55016平方米。 | 嘉兴市桐乡市 | 2023-2026 | 桐乡市振东物流园区有限公司 | 297373 |
| 35 | 大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地项目 | 建设金枪鱼分拣中心、综合生产厂房、金枪鱼鱼柳罐头生产厂房、生物制品厂房、超低温金枪鱼物流加工中心和健康食品厂房，总建筑面积约 15 万平方米。 | 舟山市定海区 | 2020-2023 | 大洋世家（舟山）优品有限 公司 | 128274 |
| 36 | 舟山国家远洋渔业基地小微企业园项目 | 本项目主要建设集远洋渔业精深加工、冷链仓储综合信息服务等为一体的示范园，计划入驻小微企业 20 家，项目总投资约 39500 万元。项目总用地面积 39838.47 平方米 （约 59.8 亩），总建筑面积 70287.41 平方米，包括加工车间45423 平方米，公共冷库库容 87881 立方米（15978.4 平方米），配套用房 4280 平方米等。 | 舟山市定海区 | 2022-2024 | 舟山国家远洋渔业基地基础设施建设开发有限 公司 | 39500 |

附表3

浙江省冷链物流高质量发展行动重点改革清单

| 序号 | 类别 | 具体事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作协调 | 完善省级冷链物流发展工作协调机制，建立定量定性相结合的指标体系、省市县三级联动的工作体系、部门分工明确的政策体系、成效实时量化的评价体系，明确主要目标、重点任务和具体责任单位，推动部门间的多跨协同，确保各项行动任务落细落实。 |
| 2 | 土地出让 | 合理保障骨干基地、物流园区、集配中心等重要冷链物流节点和冷链物流重大项目的土地供应，指导各地在每年新增产业用地中建设重大冷链物流基础设施，合理确定冷链物流项目土地出让底价、控制指标，探索制定冷链物流用地综合性评价指标体系。支持村集体建设用地用于冷链基础设施节点建设。 |
| 3 | 企业融资 | 深入实施融资畅通工程，推动冷链物流运行数据与融资信用信息融合，持续完善银政企合作平台和对接机制，引导金融机构在风险可控、商业可持续的前提下创新融资机制、开发金融产品、拓宽融资渠道，为冷链物流企业提供融资保障，重点为冷链物流基础设施建设、设备更新改造提供中长期融资和直接融资。 |
| 4 | 人才培养 | 推动高校、科研院所研究设立冷链物流相关专业，依托培训机构、行业协会开展冷库运营、冷库安全、产品运营等方面的培训和考试，推动建立“企企联合、企校联合、企研联合、校协联合”等多模式、多层次的职业技术培训网络，探索建立冷链物流产教联盟。完善冷链物流相关人才认定和补贴制度。 |
| 5 | 通行停靠 | 建立全省城市配送冷藏车统一标识制度，进一步优化冷藏车城市通行便利政策，有序放开轻型以下厢式、封闭式新能源冷藏货车通行限制。优化冷藏车临时停靠政策，允许冷藏车在不影响正常交通的前提下进行不超过半小时的停靠装卸作业。 |
| 6 | 行业发展 | 依托现有物流领域社会团体或由冷链物流大型国企、行业龙头企业等链主型企业牵头成立省级冷链行业协会，发挥冷链企业和政府部门间桥梁纽带作用。 |
| 7 | 监管评价 | 建立冷链物流行业统计调查制度，科学设置定量统计指标和定性综合性指数，建立统计核算模型，明确统计监测样本企业库，探索开展线上冷链物流统计调查，摸清冷链物流基础要素底数。 |
| 8 | 营商环境 | 深化物流领域体制机制改革，简化各类涉企事项审批审查办理流程，变“人工跑”为“数据跑”，提高办事效率，提升口岸通关便利化水平。 |
| 9 | 标准创新 | 创新完善冷链物流相关领域标准，形成全流程电商服务标准、冷藏车标准配置方案等冷链物流的标准规范。 |